# AI 求职助手项目需求文档

适用对象：前端 / 偏前端全栈实习项目 · 版本 1.0

| 项目名称 | AI 求职助手 / AI 简历面试助手 |
| --- | --- |
| 项目目标 | 围绕简历分析、岗位匹配、面试准备三个场景，做出一个可上线演示的 AI 应用型 Web 产品 |
| 建议周期 | 2 周做出 MVP，4 周补体验和持久化 |
| 推荐定位 | 前端主导，补齐后端闭环，再把 AI 接进产品 |

# 一、项目背景与目标

这个项目不是单纯接一个大模型 API，而是把 AI 真正嵌入求职流程，形成“上传简历 → 输入岗位 JD → 生成分析结果 → 追问和准备面试”的完整闭环。

解决用户在求职时“不知道简历哪里有问题、不知道岗位是否匹配、不知道面试怎么准备”的痛点。

用一个真实产品场景同时展示前端交互、后端接口、数据库设计、AI 集成和产品思维。

作为你的第二项目写进简历，和现有 Vue 后台项目形成互补。

# 二、目标用户与使用场景

| 目标用户 | 主要痛点 | 产品提供的价值 |
| --- | --- | --- |
| 大学生 / 应届生 | 简历描述空、投递没方向、面试准备弱 | 自动分析简历、匹配岗位、生成面试题 |
| 转行求职者 | 不知道如何包装经历，不清楚岗位缺口 | 输出能力差距、补强建议、学习优先级 |
| 实习求职者 | 缺项目亮点、不会写自我介绍 | 给出项目改写建议和追问式辅导 |

# 三、第一版核心功能（MVP）

## 1. 简历上传与文本提取

支持上传 PDF 简历，后端提取原始文本。

前端展示提取结果摘要，便于用户确认内容是否正确。

第一版先支持 PDF，后续再扩展到 DOCX。

## 2. 岗位 JD 输入

用户输入岗位名称、公司名称（可选）和岗位描述文本。

保存本次分析对应的 JD，便于后续复盘。

## 3. AI 匹配分析

基于简历和 JD 输出匹配度评分、优势项、缺失项、修改建议。

要求模型按固定 JSON 结构返回，前端方便展示。

## 4. 面试题生成

根据简历和 JD 生成项目题、基础题、场景题、行为题。

支持一键复制，便于用户练习。

## 5. AI 聊天追问

用户围绕分析结果继续提问，例如自我介绍、改简历、准备面试。

保留最近几轮上下文，避免回答脱离用户背景。

# 四、第二版扩展功能

| 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 历史记录 | 保存简历、JD、分析结果和聊天记录 | 高 |
| 流式输出 | 让 AI 回复更接近真实产品体验 | 高 |
| 面试复盘 | 输入面试记录后自动总结薄弱项 | 中 |
| Prompt 模板 | 针对前端、全栈、AI 应用岗位使用不同模板 | 中 |
| RAG | 把简历、项目文档、面经资料作为可检索知识库 | 中 |
| 岗位推荐 | 根据技能标签和目标方向推荐岗位 | 低 |

# 五、技术栈建议

| 模块 | 推荐方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue3 + TypeScript + Vite + Pinia + Vue Router + Element Plus | 用你现有优势快速推进，不换栈 |
| 后端 | Node.js + Express | 先把闭环做出来，后续再考虑 NestJS |
| 数据库 | MySQL 或 PostgreSQL | 你会一点 MySQL，先以能落地为主 |
| ORM | Prisma | 和 TypeScript 配合好，适合作品项目 |
| PDF 解析 | pdf-parse | 第一版够用 |
| AI 接口 | 统一封装 OpenAI 兼容 service | 方便后续切换模型 |
| 部署 | 前端 Vercel / Netlify，后端 Render / Railway | 部署快，适合展示 |

# 六、页面设计

首页：产品介绍、核心能力说明、示例结果卡片、开始分析按钮。

简历分析页：左侧上传简历与 JD 表单，右侧展示匹配度、优势项、缺失项、优化建议。

面试题页：按分类展示面试题，支持复制。

聊天页：围绕分析结果继续提问，支持重新生成和清空会话。

历史记录页（第二版）：查看过往分析记录和聊天记录。

# 七、数据表设计（第一版）

| 表名 | 核心字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| resumes | id, fileName, rawText, createdAt | 保存解析后的简历文本 |
| jobs | id, companyName, jobTitle, jdText, createdAt | 保存岗位信息 |
| analyses | id, resumeId, jobId, score, strengths, weaknesses, suggestions, createdAt | 保存分析结果 |
| interview_questions | id, analysisId, category, question, createdAt | 保存生成的面试题 |
| chat_messages | id, sessionId, role, content, createdAt | 保存聊天记录 |

# 八、接口设计

| 接口 | 方法 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| /api/resume/upload | POST | 上传 PDF 并提取文本 |
| /api/job/create | POST | 保存岗位 JD |
| /api/analysis/run | POST | 执行简历与 JD 匹配分析 |
| /api/interview/generate | POST | 生成面试题 |
| /api/chat | POST | 围绕分析结果继续追问 |
| /api/analysis/:id | GET | 获取历史分析详情 |

# 九、Prompt 设计要求

分析 Prompt：强制要求模型输出 score、strengths、weaknesses、suggestions 四个字段，最好返回 JSON。

面试题 Prompt：要求按项目题、基础题、场景题、行为题分类输出，避免混在一起。

聊天助手 Prompt：固定角色为“务实的求职辅导助手”，优先给执行建议，不说空话。

所有 Prompt 都要在后端统一管理，避免散落在多个文件中。

# 十、开发原则

不是纯手搓到从零造轮子，而是核心链路自己做，通用能力合理借库。

先跑通 mock 数据，再接入真实 AI 接口，降低卡死风险。

先做最小闭环，再补持久化、历史记录和体验优化。

每完成一个功能就自测，保持页面状态清晰，有 loading、错误提示和空状态。

# 十一、里程碑与验收标准

| 里程碑 | 完成标准 | 是否必须 |
| --- | --- | --- |
| M1：最小闭环 | 上传简历 + 输入 JD + 返回分析结果 | 必须 |
| M2：面试题功能 | 能按分类生成并展示面试题 | 必须 |
| M3：聊天追问 | 能围绕分析结果继续提问并获得回答 | 必须 |
| M4：持久化 | 简历、JD、分析结果、聊天记录可保存 | 建议 |
| M5：体验优化 | 流式输出、复制、空状态、错误提示完善 | 建议 |
| M6：上线部署 | 有可访问演示地址和项目说明文档 | 必须 |

# 十二、简历可用表述（项目做完后）

可直接按下面的思路写进简历，后续再根据真实实现细节微调：

基于 Vue3 + TypeScript + Node.js 构建 AI 求职助手，围绕简历分析、岗位匹配和面试准备设计完整求职辅助流程。

实现 PDF 简历上传与文本提取，结合岗位 JD 调用大模型输出匹配度评分、优势项、缺失项和优化建议。

封装 AI 分析与聊天 service，支持多轮追问、面试题生成和结果持久化，提升产品可用性。